AXON / Seeki

Plan de Implementación Técnico

Sesión de Calendario — Tier 1

Marzo 2026  —  Versión 1.0 para ejecución en Claude Code CLI

| 5 Features Tier 1 | 6 Sesiones Backend + Frontend | ~11 días Est. ejecución | 1 Branch feat/calendar-v2 |
| --- | --- | --- | --- |

🚫 PRE-REQUISITO — Leer antes de ejecutar cualquier sesión Existen 5 decisiones que deben resolverse ANTES de arrancar. Si se saltean, los agentes van a chocar contra ambigüedades y el sprint se cae. Todas están detalladas en la Sección 1 de este documento.

# 1. Gate Pre-Sprint — Decisiones Obligatorias

Estas 5 decisiones deben estar cerradas antes de la Sesión 0. Si alguna queda abierta, bloquea el trabajo del agente correspondiente.

| 🔴 G-01 | Confirmar si exam_events existe en DB Ejecutar en Supabase: SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_name = 'exam_events'; Si no existe, la Sesión 0 (backend) la crea. Si existe, revisar schema para adaptarlo. |
| --- | --- |

| 🔴 G-02 | Definir qué es un ‘día completado’ para el streak El streak visual necesita saber cuándo pintar el punto verde. Opción A: cualquier actividad registrada en daily_activities. Opción B: ≥1 sesión de estudio. Opción C: ≥30 minutos. Decidir y documentar en CLAUDE.md del repo. |
| --- | --- |

| 🟡 G-03 | Validar que react-day-picker soporta overlays Ejecutar PoC de 2h (incluida en Sesión 0B): renderizar un div con position:absolute sobre la celda del día. Si falla el positioning, el heatmap cambia a border-bottom coloreado (fallback ya definido). |
| --- | --- |

| 🟡 G-04 | Confirmar índices en fsrs_states y study_plan_tasks Ejecutar: EXPLAIN ANALYZE SELECT DATE(due_at), COUNT(*) FROM fsrs_states WHERE student_id = 'test-uuid' GROUP BY DATE(due_at); Si Seq Scan, agregar índice idx_fsrs_student_due en Sesión 0 antes de la migración principal. |
| --- | --- |

| 🟢 G-05 | Confirmar diseño del batch endpoint Para cargar el calendario en <500ms, el frontend llama a POST /calendar/batch (un endpoint que paraleliza 3 queries internamente). Confirmar con el equipo si se prefiere batch vs. 3 llamadas paralelas desde el frontend (TanStack Query parallelQueries). |
| --- | --- |

# 2. Arquitectura del Sprint

## 2.1 Estructura de Branches (Git Worktree — OBLIGATORIO)

Regla del proyecto: NUNCA trabajar directamente en C:\dev\axon\frontend. Siempre worktree.

source /c/dev/axon/worktree.sh frontend feat/calendar-v2

# Resultado: C:\dev\axon\frontend-feat-calendar-v2

# Toda la sesión de Claude Code trabaja desde ese directorio

Para el backend (Supabase Edge Functions no tienen servidor local): los cambios se prueban via deno test o deploy a rama de staging.

## 2.2 Mapa de Sesiones

Las 6 sesiones están diseñadas para ejecutarse en orden. Las sesiones 2A y 2B pueden paralizarse con 2 agentes si el Gate G-04 (overlay PoC) ya está resuelto.

| Sesión | Nombre | Tipo | Output | Est. | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-0A | Pre-Sprint: DB + Migración | Backend / Supabase | exam_events + índices + RLS | 1 día | G-01, G-04 |
| S-0B | Pre-Sprint: PoC Overlay | Frontend / PoC | Confirmar overlay pattern | 2 horas | --- |
| S-1 | Foundation: Design Tokens + Types | Frontend | calendar.css + calendar.types.ts | 1 día | S-0B |
| S-2 | Backend: 4 Endpoints + Batch | Backend | routes-calendar.ts | 2 días | S-0A |
| S-3 | Frontend: MonthView + AgendaView | Frontend | CalendarView.tsx | 3 días | S-1, S-2 |
| S-4 | Frontend: Heatmap + Streak Overlay | Frontend | HeatmapOverlay.tsx + StreakDots.tsx | 2 días | S-3 |
| S-5 | Frontend: ExamDetailsPanel | Frontend | ExamDetailsPanel.tsx | 2 días | S-4 |
| S-QA | Quality Gate + Tests | Testing | test suite + PR review | 1 día | S-5 |

## 2.3 Reglas de Agentes para este Sprint

| Regla | Detalle |
| --- | --- |
| model: opus SIEMPRE | Nunca sonnet/haiku para agentes de implementación en este sprint |
| mode: bypassPermissions | Sin confirmaciones interactivas — los agentes bloquean el flujo |
| 2+ agentes mismo repo → worktree | S-3 y S-4 no pueden compartir el mismo directorio de frontend |
| Máx 5 agentes Opus simultáneos | Límite establecido en agent-workflow.md del proyecto |
| QA Gate antes del PR | Ningún agente hace push a main. Siempre PR desde feat/calendar-v2 |
| Commits firmados | Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 en el mensaje de commit |

# 3. Sesión 0 — Pre-Sprint (DB + PoC)

| S-0A 🗄️ | Migración: exam_events + Índices + RLS Backend (Supabase) — Bloqueante para todas las sesiones de frontend |
| --- | --- |

| S-0B 🔬 | PoC: Overlay sobre react-day-picker Frontend (2h) — Confirma el patrón visual del heatmap y streak |
| --- | --- |

### S-0A: SQL de Migración Completo

Crear como migración en supabase/migrations/YYYYMMDD_calendar_exam_events.sql

-- 1. Tabla exam_events

CREATE TABLE IF NOT EXISTS exam_events (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

student_id      UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,

course_id       UUID NOT NULL REFERENCES courses(id) ON DELETE CASCADE,

institution_id  UUID NOT NULL REFERENCES institutions(id) ON DELETE CASCADE,

title           TEXT NOT NULL,

date            DATE NOT NULL,

time            TIME,

location        TEXT,

is_final        BOOLEAN DEFAULT true,

exam_type       VARCHAR(50) DEFAULT 'written',

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- 2. Indexes

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_exam_events_student_date

ON exam_events(student_id, date);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_exam_events_course

ON exam_events(course_id, student_id);

-- 3. Indexes for heatmap query (si no existen)

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_fsrs_student_due

ON fsrs_states(student_id, due_at);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tasks_student_date

ON study_plan_tasks(student_id, scheduled_date) WHERE completed = false;

-- 4. RLS

ALTER TABLE exam_events ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY exam_student_all ON exam_events

USING (student_id = auth.uid())

WITH CHECK (student_id = auth.uid());

### S-0B: PoC Overlay — Criterio de Éxito

Crear un componente de prueba que renderice un DayPicker con un div absoluto sobre una celda. Si se puede posicionar el punto verde correctamente sobre el número del día en todos los viewports (375px móvil, 768px tablet, 1280px desktop), el PoC pasa.

- PASA: el div overlay no desplaza el layout del grid

- PASA: el punto es visible sobre el fondo del heatmap en los 5 niveles de intensidad

- FALLA: el grid colapsa en mobile → usar border-bottom fallback (definido en S-1)

# 4. Sesión 1 — Foundation: Design Tokens + Types

| S-1 🎨 | Design Tokens + TypeScript Types Frontend — Base de todo el calendario. Sin esto, las sesiones 3-5 no tienen contratos. |
| --- | --- |

### Archivos a crear

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| src/styles/calendar.css | Variables CSS (design tokens): colores por tipo, heatmap 5 niveles, streak dots, dark mode |
| src/types/calendar.types.ts | Interfaces: CalendarEvent, HeatmapDay, ExamDetails, StreakActivity, CalendarView |
| src/lib/calendar-colors.ts | Objeto estático de clases Tailwind (evita purge en producción). Función getEventColor(type) |
| src/hooks/useCalendar.ts | Hook central: estado de vista activa, fecha seleccionada, rango visible, handlers |
| src/lib/api/calendar-api.ts | Wrappers de fetch: getCalendarEvents(), getHeatmap(), getExamDetails(), getStreaks() |

### Design Tokens críticos (calendar.css)

Usar CSS custom properties bajo @layer base para compatibilidad con Tailwind v4. Dark mode via .dark class.

@layer base {

:root {

/* Event type colors */

--cal-exam:    #C0392B;  /* Final/Parcial - red */

--cal-recov:   #E67E22;  /* Recuperatorio - orange */

--cal-review:  #2980B9;  /* Flashcard review - blue */

--cal-study:   #27AE60;  /* Sesión estudio - green */

--cal-quiz:    #F39C12;  /* Quiz/Simulacro - amber */

--cal-reading: #16A085;  /* Lectura resumén - teal */

--cal-rest:    #95A5A6;  /* Descanso - gray */

/* Heatmap 5 niveles (background de celda) */

--heat-0: transparent;   /* sin carga */

--heat-1: #EFF6FF;       /* 1-2 items */

--heat-2: #BFDBFE;       /* 3-5 items */

--heat-3: #60A5FA;       /* 6-10 items */

--heat-4: #1D4ED8;       /* 11+ items */

/* Streak dot */

--streak-active:  #22C55E;

--streak-freeze:  #F59E0B;

--streak-missed:  #E5E7EB;

}

.dark {

--cal-exam:    #F87171;

--cal-review:  #60A5FA;

--cal-study:   #4ADE80;

--heat-1: #1E3A5F; --heat-2: #1E40AF;

--heat-3: #1D4ED8; --heat-4: #312E81;

}

}

### TypeScript: Interfaces clave

// calendar.types.ts

export type CalendarEventType =

'exam' | 'recovery' | 'review' | 'study' | 'quiz' | 'reading';

export interface CalendarEvent {

id: string;

type: CalendarEventType;

date: string;           // YYYY-MM-DD

title: string;

course_id: string;

course_name: string;

priority: 'high' | 'medium' | 'low';

metadata?: Record<string, unknown>;

}

export interface HeatmapDay {

date: string;

reviews_due: number;

tasks_count: number;

exams_count: number;

workload_level: 0 | 1 | 2 | 3 | 4;  // maps to --heat-N

}

export type CalendarViewType = 'month' | 'week' | 'day' | 'agenda';

### Objeto estático de colores (anti-purge Tailwind)

NUNCA usar template literals con colores en Tailwind v4. Definir todas las clases estáticamente:

// calendar-colors.ts

export const EVENT_COLORS: Record<string, { bg: string; text: string; border: string }> = {

exam:    { bg: 'bg-red-100',    text: 'text-red-800',    border: 'border-red-400'    },

recovery:{ bg: 'bg-orange-100', text: 'text-orange-800', border: 'border-orange-400' },

review:  { bg: 'bg-blue-100',   text: 'text-blue-800',   border: 'border-blue-400'   },

study:   { bg: 'bg-green-100',  text: 'text-green-800',  border: 'border-green-400'  },

quiz:    { bg: 'bg-amber-100',  text: 'text-amber-800',  border: 'border-amber-400'  },

reading: { bg: 'bg-teal-100',   text: 'text-teal-800',   border: 'border-teal-400'   },

};

export const HEATMAP_CLASSES = ['','bg-blue-50','bg-blue-200','bg-blue-400','bg-blue-700'];

# 5. Sesión 2 — Backend: 4 Endpoints + Batch

| S-2 ⚙️ | routes-calendar.ts — 4 endpoints + batch paralelo Backend (Hono/Deno) — Fuente de verdad para todo el frontend del calendario |
| --- | --- |

### Archivos a crear / modificar

| Archivo | Acción |
| --- | --- |
| supabase/functions/server/routes/routes-calendar.ts | CREAR — Los 4 endpoints + batch handler |
| supabase/functions/server/index.ts | MODIFICAR — Registrar calendarRoutes |
| supabase/migrations/YYYYMMDD_calendar.sql | CREAR — SQL de S-0A si no se ejecutó antes |
| supabase/functions/server/types/calendar.ts | CREAR — Tipos compartidos backend → frontend |

### Endpoint 1 — POST /calendar/batch (recomendado sobre 3 llamadas separadas)

Un solo request al cargar el calendario. Paraleliza heatmap + events + streaks internamente con Promise.all. Reduce tiempo de carga de ~2.8s a ~500ms.

// POST /calendar/batch

// Body: { month: 'YYYY-MM', from: 'YYYY-MM-DD', to: 'YYYY-MM-DD' }

calendarRoutes.post('/calendar/batch', async (c) => {

const { month, from, to } = await c.req.json();

const student = await getStudentContext(c);

const [heatmap, events, streaks] = await Promise.all([

getHeatmapData(supabase, student.id, month),

getEventsData(supabase, student.id, from, to),

getStreakData(supabase, student.id, from, to),

]);

return c.json({ heatmap, events, streaks });

});

### Endpoint 2 — GET /calendar/exam/:id/details

Devuelve preparación BKT + temas débiles + plan de estudio. Datos ya existen en bkt_states y study_plan_tasks.

// La función de readiness usa la RPC definida en S-0A:

// SELECT * FROM get_exam_readiness($student_id, $course_id)

// Devuelve: { subtopic_id, p_know, mastery_color, cards_due, priority }

// Mapeo p_know → preparation_percentage:

// p_know * 100 → pero capped al 100% solo si p_know_avg >= 0.75

// Estado: <0.5 = 'not_started', 0.5-0.75 = 'in_progress', >0.75 = 'ready'

### Endpoint 3 — GET /calendar/streaks

Lee daily_activities (ya existe). La única lógica nueva es el cálculo de current_streak: contar días consecutivos hacia atrás desde hoy que tienen activity_records.

function calculateCurrentStreak(records: DailyActivity[]): number {

const today = new Date().toISOString().split('T')[0];

let streak = 0;

let checkDate = new Date(today);

while (true) {

const dateStr = checkDate.toISOString().split('T')[0];

if (!records.find(r => r.date === dateStr)) break;

streak++;

checkDate.setDate(checkDate.getDate() - 1);

}

return streak;

}

### Criterios de Done — S-2

- deno test pasa con ≥4 test cases por endpoint (auth, 200, 400, 404)

- RLS: una cuenta de estudiante NO puede ver los exam_events de otra cuenta

- El batch endpoint responde en <600ms con datos reales en staging

- Todos los endpoints devuelven Content-Type: application/json

# 6. Sesión 3 — Frontend: MonthView + AgendaView

| S-3 📅 | CalendarView.tsx — Multi-view con toggle + Mobile-first Agenda Frontend — El componente raiz del calendario. Toca el más cambios de UI. |
| --- | --- |

### Arquitectura de componentes

Estructura de carpetas propuesta (todo bajo src/components/calendar/):

src/components/calendar/

CalendarView.tsx        ← componente raíz, maneja estado de vista

ViewToggle.tsx          ← tabs Month / Week / Day / Agenda

MonthView.tsx           ← grid 7 col, celdas con eventos

WeekView.tsx            ← ya existe (687 líneas) — integrar, no reescribir

AgendaView.tsx          ← NUEVO: lista scroll de próximos 14 días

DayCell.tsx             ← celda de la grilla mensual + slot para overlays

EventBadge.tsx          ← badge coloreado por tipo (EXM, FLC, STD…)

HeatmapOverlay.tsx      ← S-4: background de celda según workload level

StreakDots.tsx          ← S-4: punto verde en días con actividad

ExamDetailsPanel.tsx    ← S-5: panel lateral/bottom sheet

### CalendarView.tsx — Props y Estado

interface CalendarViewProps {

initialView?: CalendarViewType; // default: 'month' desktop, 'agenda' mobile

}

// Estado interno (useCalendar hook)

const {

view, setView,         // 'month' | 'week' | 'day' | 'agenda'

currentDate,           // fecha del viewport (mes/semana actual)

selectedDate,          // día clickeado

navigate,              // navigate('prev') | navigate('next') | navigate('today')

events,                // CalendarEvent[] del batch endpoint

heatmap,               // HeatmapDay[] del batch endpoint

streaks,               // StreakActivity[] del batch endpoint

selectedExam,          // ExamDetails | null (para el panel)

isLoading,

} = useCalendar();

### AgendaView — Diseño (default mobile)

Lista scroll de los próximos 14 días, agrupada por fecha. Cada grupo muestra los eventos del día con su EventBadge. Si no hay eventos, muestra texto sutil 'Día libre'. En mobile es la vista por defecto (detectada por window.innerWidth < 768 en el hook).

// AgendaView: agrupar eventos por fecha

const grouped = groupEventsByDate(events, currentDate, 14);

// Render: header de fecha + lista de eventos

// <div key={date}>

//   <h3>Lunes 7 de Julio</h3>   ← fecha como header del grupo

//   {dayEvents.map(e => <EventBadge event={e} />)}

//   {dayEvents.length === 0 && <p>Día libre</p>}

// </div>

### ViewToggle — Diseño

Siempre visible. En mobile ocultar 'Semana' y 'Día' (mostrar solo Mes y Agenda). No usar dropdown.

// Clases Tailwind fijas por tab (no interpoladas):

// Activo:   'bg-blue-600 text-white rounded-md px-3 py-1.5 text-sm font-medium'

// Inactivo: 'text-gray-500 hover:text-gray-700 px-3 py-1.5 text-sm'

// Mobile:   'hidden sm:block' en Week y Day tabs

### EventBadge — Especificaciones

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Altura | 20px (h-5 en Tailwind) |
| Font size | 9px — usa clases Tailwind text-[9px] o text-xs (10px mínimo aceptable) |
| Texto en celda mensual | 3 letras: EXM, REC, FLC, STD, QUI, RDG, RST |
| Texto en Agenda view | Título completo del evento (truncado con text-ellipsis) |
| Máx por celda | 3 badges. Si hay más: badge gris '+N más' |
| Colores | Usar EVENT_COLORS[type].bg + EVENT_COLORS[type].text (sin interpolación) |
| Border radius | rounded (4px) |

### Criterios de Done — S-3

- MonthView renderiza correctamente en 375px (iPhone SE), 768px, 1280px

- Toggle cambia de vista sin rerenderizar todo el componente padre

- AgendaView es el default en window.innerWidth < 768

- Los eventos del batch endpoint se muestran como EventBadge en el día correcto

- npm run build sin errores de Tailwind purge

# 7. Sesión 4 — Frontend: Heatmap + Streak Overlay

| S-4 🌡️ | HeatmapOverlay.tsx + StreakDots.tsx Frontend — Los dos overlays visuales sobre DayCell. Requiere que S-0B (PoC) esté aprobado. |
| --- | --- |

### HeatmapOverlay — Implementación

El DayCell tiene position:relative. El HeatmapOverlay es un div con position:absolute, inset-0, pointer-events-none, z-0. El contenido del día (número + badges) tiene z-10 relativo.

// DayCell.tsx (estructura simplificada)

<div className='relative'>

{/* Heatmap background — z-0 */}

<div

className={`absolute inset-0 rounded-sm ${HEATMAP_CLASSES[day.workload_level]}`}

aria-hidden='true'

/>

{/* Contenido — z-10 */}

<div className='relative z-10 p-1'>

<span className='text-sm font-medium'>{day.day}</span>

{/* StreakDot */}

{streak?.completed && <StreakDot />}

{/* EventBadges */}

{events.slice(0, 3).map(e => <EventBadge event={e} key={e.id} />)}

</div>

</div>

### StreakDots — Especificaciones

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Tamaño | 6px de diámetro (w-1.5 h-1.5) |
| Posición | top-right de la celda (top-1 right-1 con Tailwind) |
| Estado activo | bg-green-500 rounded-full |
| Estado freeze | bg-amber-400 rounded-full |
| Estado sin actividad | no renderizar el componente (no dot invisible) |
| Accesibilidad | aria-label='Día con actividad completada' |
| Z-index | z-20 (encima del heatmap y del contenido) |

### Workload Level — Umbrales

La función getWorkloadLevel() en el frontend (para el caso de que el backend no devuelva el nivel pre-calculado):

function getWorkloadLevel(reviews: number, tasks: number, exams: number): 0|1|2|3|4 {

const total = reviews + tasks + (exams * 3); // exams pesan más

if (total === 0)  return 0;

if (total <= 3)   return 1;

if (total <= 8)   return 2;

if (total <= 15)  return 3;

return 4;

}

### Criterios de Done — S-4

- El heatmap no desplaza ningún elemento del layout (pointer-events-none verificado)

- Los 5 niveles de heatmap son visualmente distinguibles en modo claro Y oscuro

- El streak dot pasa el test de contraste WCAG AA sobre los 4 niveles de heatmap con color

- En mobile (375px) el streak dot no se superpone con el número del día

# 8. Sesión 5 — Frontend: ExamDetailsPanel

| S-5 📋 | ExamDetailsPanel.tsx — Panel lateral / Bottom Sheet Frontend — El componente más complejo visualmente. Requiere datos de S-2 (GET /calendar/exam/:id/details). |
| --- | --- |

### Patrón de rendering por dispositivo

| Dispositivo | Componente | Trigger |
| --- | --- | --- |
| Desktop (>768px) | shadcn/ui Sheet (lateral derecha, 400px width) | Click en celda con examen |
| Mobile (<768px) | shadcn/ui Drawer (bottom sheet, 90vh max) | Tap en EventBadge de tipo exam |

### Contenido del panel (en orden visual)

La jerarquía visual dentro del panel define qué el estudiante ve primero y qué acción toma:

| 1 — Header | Título del examen + materia + fecha + days_until en badge de color urgencia |
| --- | --- |

| 2 — CTA primario | ▶ Iniciar repaso ahora — botón grande, color sólido (bg-blue-600). SIEMPRE visible sin scroll. |
| --- | --- |

| 3 — Progress bar | Barra de preparación (preparation_percentage). Animada al montar (600ms ease-out). Color: <50% rojo, 50-75% ámbar, >75% verde. |
| --- | --- |

| 4 — Temas débiles | Lista de subtopics con p_know < 0.75. Cada item: nombre + barra min + color mastery + cards_due. |
| --- | --- |

| 5 — Progreso del plan | total_tasks completadas / total_tasks + desglose por tipo (flashcard/quiz/reading). |
| --- | --- |

| 6 — CTAs secundarios | 'Ver plan completo' + 'Activar modo intensivo' (gris, texto) |
| --- | --- |

### Animación del Progress Bar

// useEffect para animar al montar:

const [width, setWidth] = useState(0);

useEffect(() => {

const timer = setTimeout(() => setWidth(preparation_percentage), 100);

return () => clearTimeout(timer);

}, [preparation_percentage]);

// CSS transition en el div de la barra:

// className='h-2 rounded-full transition-all duration-600 ease-out'

// style={{ width: `${width}%` }}

### Criterios de Done — S-5

- En mobile, el panel se abre como bottom sheet y no cubre el header del calendario

- El CTA 'Iniciar repaso ahora' es visible SIN hacer scroll en todos los viewports

- La barra de progreso anima correctamente al abrir el panel (no al navegar)

- Panel cierra con swipe down en mobile (behavior nativo de shadcn Drawer)

- Si exam_details da 404 (exam borrado), el panel muestra estado de error, no crash

# 9. Quality Gate — Checklist Pre-PR

El agente de QA corre este checklist completo antes de crear el PR. Ningún item puede quedar en estado FAIL al hacer el PR.

| # | Check | Comando / Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | npm run build sin errores de TypeScript | npm run build | □ Pendiente |
| Q-02 | 0 errores de Tailwind purge (colores estáticos verificados) | inspect bundle CSS | □ Pendiente |
| Q-03 | CalendarView renderiza en 375px sin overflow horizontal | Playwright mobile | □ Pendiente |
| Q-04 | AgendaView es default en mobile (window.innerWidth < 768) | Vitest + jsdom | □ Pendiente |
| Q-05 | Heatmap no desplaza layout (pointer-events-none) | Manual + Chrome DevTools | □ Pendiente |
| Q-06 | Panel de examen: CTA visible sin scroll en iPhone SE | Playwright screenshot | □ Pendiente |
| Q-07 | RLS: estudiante A no ve exam_events de estudiante B | deno test rls_audit | □ Pendiente |
| Q-08 | POST /calendar/batch responde en <600ms (staging) | curl + timing | □ Pendiente |
| Q-09 | Dark mode: todos los colores pasan WCAG AA (4.5:1) | Manual inspección | □ Pendiente |
| Q-10 | Streak dot visible sobre los 4 niveles de heatmap con color | Manual inspección | □ Pendiente |
| Q-11 | EventBadge overflow: '+N más' aparece cuando hay >3 eventos | Vitest | □ Pendiente |
| Q-12 | ExamDetailsPanel cierra con Escape (desktop) y swipe-down (mobile) | Playwright | □ Pendiente |

# 10. Resumen Ejecutivo del Plan

| 11 días Duración total | 8 archivos Nuevos (frontend) | 4 endpoints Backend nuevos | 1 migr. DB + RLS | 12 checks Quality Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Secuencia óptima de ejecución

El camino crítico es: G-01/G-02 → S-0A (DB) + S-0B (PoC en paralelo) → S-1 → S-2 + S-3 (pueden paralerizarse con worktrees separados si hay 2 agentes) → S-4 → S-5 → S-QA.

| Día | Trabajo |
| --- | --- |
| Día 1 | Gates G-01 a G-05 (confirmar DB, definir streak, confirmar PoC). S-0A: migración SQL. S-0B: PoC overlay 2h. |
| Día 2 | S-1 completo: calendar.css + types + colors estticos + useCalendar hook + api wrappers. |
| Día 3-4 | S-2: routes-calendar.ts con los 4 endpoints + batch. Tests de RLS y performance. |
| Día 5-7 | S-3: CalendarView + ViewToggle + MonthView + AgendaView + DayCell + EventBadge. |
| Día 8-9 | S-4: HeatmapOverlay + StreakDots. Validación WCAG + tests de contraste. |
| Día 10 | S-5: ExamDetailsPanel (Sheet + Drawer). Progress bar animado. CTAs. |
| Día 11 | S-QA: 12 checks del quality gate. Fix issues. Crear PR. |

Plan generado con auditoría de 10 agentes Opus (backend API, design tokens, FSRS, BKT, gamificación, mobile UX, performance, DB schema, testing, riesgo) + investigación de mercado (Google Calendar, Canvas LMS, Duolingo, Anki, Blueprint Med) — Axon / Seeki — Marzo 2026