AXON  Plataforma Médica Educativa

Roadmap v2

Sistema de Resúmenes Médicos

Actualizado según features existentes en la plataforma

Roadmap revisado que excluye todo lo que ya existe en Axon (TipTap, keywords, image upload, AI services, summary CRUD). Solo incluye lo que falta construir para completar el sistema de resúmenes médicos interactivos.

Fecha: Marzo 2026

Autor: Petrick Brian

Fases: 4 fases  ·  ~6-9 semanas estimadas

Versión anterior: 7 fases / 12-16 semanas (antes de auditar features existentes)

# Auditoría: Lo que ya existe en Axon

Antes de planificar, se auditó el código existente en numero1_sseki_2325_55/ y axon-backend/. Las siguientes features ya están implementadas y NO necesitan reconstruirse:

| Feature | Componentes existentes | Estado |
| --- | --- | --- |
| Editor TipTap completo | TipTapEditor.tsx, TipTapToolbar.tsx, auto-save, status toggle | COMPLETO |
| Keywords inline + popups | InlineKeywordPopover, KeywordClickPopover, KeywordHighlightPlugin (ProseMirror) | COMPLETO |
| Creación de keywords | KeywordClickPopover: profesor selecciona texto → crea keyword con definición | COMPLETO |
| Keyword mastery + conexiones | keywordConnectionsApi.ts, keywordMasteryApi.ts, scroll-helpers | COMPLETO |
| Upload de imágenes | ImageUploadDialog.tsx: file picker, drag & drop, preview, Supabase storage | COMPLETO |
| Posiciones de imagen | ImageWithPosition.ts: left, center, right (extensión TipTap custom) | COMPLETO |
| Summary CRUD | summariesApi.ts: create, read, update, delete. SummaryHeader.tsx, ChunkRenderer.tsx | COMPLETO |
| Vista del alumno | ViewerBlock.tsx: renderiza todos los tipos de bloque en modo solo lectura | COMPLETO |
| Ingestión de PDFs | as-ingest.ts: ingestPdf(), ingestEmbeddings(), reChunk() | COMPLETO |
| IA: chat/RAG | as-chat.ts: chat contextual con embeddings y contexto de curso | COMPLETO |
| IA: generación de contenido | as-generate.ts, as-generate-smart.ts: flashcards, quiz, BKT adaptativo | COMPLETO |
| Bloques de contenido (tipos) | SummaryBlock type: text, heading, image, video, pdf, callout, divider, keyword-ref | PARCIAL |
| Editor de bloques (gestión) | Reordenar, insertar, eliminar bloques en modo edición | NO EXISTE |
| Exportar a PDF | — | NO EXISTE |
| IA: generar resumen completo | Endpoint específico para transformar material fuente en resumen con bloques flexibles | NO EXISTE |

## Conclusión de la auditoría

El 70-80% de la infraestructura base ya está construida. Las Fases 1 (TipTap) y 2 (Keywords) del roadmap original se eliminan completamente. Lo que queda es: extender el sistema de bloques existente al schema flexible de 10 tipos, crear el endpoint de IA para generación completa de resúmenes, construir la gestión de bloques en el editor, y agregar exportación PDF + flujo de publicación.

# Flujo del Sistema

PDF/Texto (15 págs)  →  IA genera resumen JSON  →  Profesor edita + imágenes  →  Publicar  →  Alumno estudia

La IA recibe el material del profesor (PDF o texto largo) y genera un resumen completo y explicativo de ~10-15 páginas usando el schema flexible de bloques. El profesor revisa, edita texto, agrega imágenes donde quiere, reordena bloques si necesita, y publica. El alumno ve el resumen final con keywords interactivos, popups de definición, y toda la estética Axon.

# Fases del Roadmap (Actualizadas)

| FASE 1 · 2-3 semanas Extender Sistema de Bloques Adaptar los tipos existentes al schema flexible de 10 bloques + gestión en editor |  |
| --- | --- |
| Prioridad: ALTA |  |
| 1. | Mapear SummaryBlock existente al schema flexible El tipo SummaryBlock actual soporta: text, heading, image, video, pdf, callout, divider, keyword-ref. Extender para soportar los 10 tipos del schema: prose, key_point, stages, comparison, list_detail, grid, two_column, callout, image_reference, section_divider. Mantener backward compatibility. |
| 2. | Componentes de renderizado para los nuevos tipos ViewerBlock.tsx ya renderiza los tipos básicos. Agregar renderers para: stages (línea de progresión con pasos), comparison (tabla comparativa), list_detail (lista con ícono + label + detalle), grid (2-3 columnas), two_column (cards lado a lado). Usar el design-system existente. |
| 3. | Gestión de bloques en el editor (NUEVO) Botón + entre bloques para insertar cualquier tipo. Drag handle para reordenar (Framer Motion o dnd-kit). Menú contextual por bloque: eliminar, duplicar, mover. Esta funcionalidad NO existe actualmente — el TipTap actual es un editor de página completa, no de bloques individuales. |
| 4. | Bloques editables: comparison y stages El bloque comparison necesita: agregar/quitar filas y columnas, editar celdas, cambiar headers. El bloque stages necesita: agregar/quitar pasos, editar título/descripción, cambiar severidad. Son los tipos más complejos de editar. |
| 5. | Extender ImageWithPosition a 4 layouts Actualmente soporta left, center, right. Agregar full-width. Más importante: los layouts left/right deben hacer que el texto fluya al lado de la imagen (text-beside), no solo posicionar la imagen. Usar CSS float o grid. |

| FASE 2 · 2 semanas Endpoint de IA para Resúmenes La IA recibe material fuente y genera el resumen completo en JSON |  |
| --- | --- |
| Prioridad: ALTA |  |
| 1. | Edge Function: material → resumen JSON Nueva función en axon-backend que extiende as-ingest.ts. Recibe el PDF del profesor, extrae texto (ya existe), y envía a Gemini 2.5 Flash o Claude con el system prompt de resúmenes. Retorna JSON con meta, keywords, y array de bloques flexibles. |
| 2. | System prompt para resúmenes médicos Prompt que instruye a la IA: generar contenido explicativo y completo (no telegráfico), usar los 10 tipos de bloque según necesite, marcar keywords con {{id}}, incluir definiciones de 1-3 oraciones, adaptar estructura al tema (no todos tienen tratamiento, síntomas, etc.). |
| 3. | Streaming bloque por bloque (SSE) El profesor ve el resumen generarse en tiempo real, bloque por bloque. Usar Server-Sent Events como ya se hace en as-chat.ts. Cada bloque aparece renderizado mientras los siguientes se generan. |
| 4. | Regenerar bloque individual Botón en cada bloque para que el profesor pida regenerar solo esa sección. La IA recibe el contexto del resumen completo + instrucciones de qué mejorar, y genera una alternativa. El profesor elige cuál mantener. |
| 5. | Sugerencia automática de keywords La IA ya genera keywords en el JSON inicial. Agregar un botón para que analice el texto y sugiera keywords adicionales que el profesor aceptó o rechaza. Reutilizar el KeywordClickPopover existente para la UI. |

| FASE 3 · 1-2 semanas Publicación y Exportación PDF Flujo draft → review → published + exportar a PDF |  |
| --- | --- |
| Prioridad: MEDIA |  |
| 1. | Flujo de publicación: draft → review → published La IA genera en status 'draft'. El profesor edita y cambia a 'review'. El admin aprueba y publica. Los alumnos solo ven 'published'. El campo status ya existe en SummaryHeader.tsx — solo falta la lógica de transición y permisos por rol. |
| 2. | Exportar a PDF con estética Axon Usar Puppeteer headless para renderizar el HTML del resumen y generar PDF pixel-perfect. Cards con bordes redondeados, keywords resaltados, imágenes posicionadas, tipografía Georgia/Inter. Puede ser Edge Function separada o servicio en Deno. |
| 3. | Versionado de resúmenes Cada edición mayor crea una nueva versión (campo version en meta). El profesor puede ver historial y revertir. Usar JSONB diff o snapshots completos en una tabla summary_versions. |
| 4. | IA adapta texto al cambiar layout de imagen Cuando el profesor cambia una imagen de 'full' a 'left + text', la IA reformatea el párrafo adyacente para que fluya mejor. Trigger automático con indicador visual 'Adaptando texto...' y opción de deshacer. |

| FASE 4 · 1-2 semanas Integración Final en Axon Conectar todo con el frontend existente y el ecosistema de estudio |  |
| --- | --- |
| Prioridad: MEDIA |  |
| 1. | Ruta del profesor: generar + editar resumen Nueva sección en professor-routes.ts. El profesor accede desde la vista de contenido del curso, sube el material, ve la generación en streaming, y entra al editor de bloques. Integrar con la sidebar/header existentes de Axon. |
| 2. | Ruta del alumno: ver resumen publicado Nueva sección en student-routes.ts. El alumno ve los resúmenes publicados de su curso. Renderizado con ViewerBlock extendido + keywords interactivos (InlineKeywordPopover). Trackear tiempo de lectura. |
| 3. | Conectar con progreso y mastery Registrar qué resúmenes leyó el alumno, cuánto tiempo, qué keywords exploró. Alimentar el sistema FSRS v4 + BKT v4 existente. Los keywords del resumen contribuyen a la mastery del alumno. |
| 4. | Generar flashcards desde keywords del resumen Los keywords con definición pueden autogenerar flashcards. Conectar con as-generate.ts (generateFlashcard) y el sistema de flashcards existente. El alumno estudia el resumen → repasa con flashcards automáticas. |

# Dependencias entre Fases

Con solo 4 fases, las dependencias son más simples:

| Fase | Depende de | Puede paralelizar con |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Ninguna — punto de partida | Fase 2 |
| Fase 2 | Ninguna — backend independiente | Fase 1 |
| Fase 3 | Fase 1 (bloques) + Fase 2 (generación) | — |
| Fase 4 | Fase 1 + Fase 2 + Fase 3 | — |

# Orden de Ejecución Recomendado

Sprint 1 (semanas 1-3): Bloques + IA en paralelo

Fase 1 (extender bloques) y Fase 2 (endpoint IA) se ejecutan en paralelo porque una es frontend y la otra backend. Al final del sprint, el editor soporta los 10 tipos de bloque con gestión completa, y el backend puede generar resúmenes desde PDFs.

Sprint 2 (semanas 3-5): Publicación + PDF

Fase 3: conectar la generación con el editor, implementar el flujo de publicación (draft/review/published), exportar a PDF. Al final del sprint, un profesor puede generar un resumen, editarlo, y publicarlo.

Sprint 3 (semanas 5-7): Integración + Testing

Fase 4: integrar en las rutas de Axon, conectar con progreso/mastery, generar flashcards automáticas. Testing end-to-end con resúmenes médicos reales de diferentes áreas.

Buffer (semanas 7-9): QA y Refinamiento

Probar con contenido real de diversas áreas médicas (cardiología, histología, bioquímica). Ajustar el prompt de IA según feedback de profesores. Pulir UX del editor de bloques.

# Comparativa: Roadmap v1 vs v2

| Aspecto | Roadmap v1 (original) | Roadmap v2 (actual) |
| --- | --- | --- |
| Fases totales | 7 fases | 4 fases |
| Tiempo estimado | 12-16 semanas | 6-9 semanas |
| TipTap editor | Fase 1: construir desde cero | Ya existe — solo extender |
| Keywords | Fase 2: construir sistema completo | Ya existe — 0 trabajo |
| Image upload | Parte de Fase 4 | Ya existe — solo agregar full-width |
| Summary CRUD | Parte de Fase 6 | Ya existe — 0 trabajo |
| AI infrastructure | Parte de Fase 5 | Ya existe — solo nuevo endpoint |
| PDF ingestion | Construir en Fase 5 | Ya existe (as-ingest.ts) |
| Bloques flexibles | No contemplado | Fase 1: extender tipos existentes |
| Gestión de bloques | Fase 3: completa | Fase 1: agregar a editor existente |
| PDF export | Fase 6: nueva | Fase 3: nueva |
| Integración Axon | Fase 7: 2-3 semanas | Fase 4: 1-2 semanas (menos trabajo) |

# Archivos de Referencia

Schema y prototipos (docs/)

resumen-block-schema.json — Schema flexible de 10 tipos de bloque con documentación.

Resumen_Aterosclerosis_Completo.html — Resumen completo (~12K palabras) como referencia visual.

Resumen_DragDrop_Preview.html — Prototipo de inserción de bloques con botón +.

Resumen_ImageLayout_Preview.html — Sistema de 4 layouts de imagen con adaptación IA.

Componentes existentes a extender

src/app/components/tiptap/ — TipTapEditor, TipTapToolbar, extensiones (ImageWithPosition, KeywordHighlightPlugin). Base para el editor de bloques.

src/app/components/student/ViewerBlock.tsx — Renderer de bloques. Agregar los 5 tipos nuevos aquí.

src/app/components/summary/ — ChunkRenderer, SummaryHeader. Integrar con el nuevo sistema de bloques.

Servicios de IA a extender

src/app/services/ai-service/as-ingest.ts — Ya ingiere PDFs. Extender para generar resumen completo.

src/app/services/ai-service/as-generate.ts — Ya genera flashcards/quiz. Agregar generateSummary().

src/app/services/ai-service/as-chat.ts — Ya tiene SSE streaming. Reutilizar patrón para streaming de bloques.

Design System

src/app/design-system/ — colors.ts, typography.ts, components.ts, rules.ts. Todo componente nuevo DEBE usar estos tokens.