AXON  Plataforma Médica Educativa

Mapa de Dependencias

Sistema de Resúmenes con IA

Documento técnico que mapea cada feature necesaria para el sistema de resúmenes, identifica exactamente qué ya existe en la plataforma, dónde está el código, cómo funciona, y qué falta construir o extender.

Fecha: Marzo 2026

Basado en: Auditoría de 3 repos (frontend 538 files, backend 151 files, docs)

Leyenda: EXISTE = listo  EXTENDER = hay base, ampliar  NUEVO = construir  CONECTAR = integrar piezas

# 1. Generación IA de Resúmenes

El profesor envía material (PDF/texto) y la IA genera un resumen completo con bloques flexibles, keywords, y definiciones.

| Ingestión de Material Fuente PARCIAL Recibir PDF/texto del profesor, extraer contenido, preparar para IA |  |
| --- | --- |
| Upload de archivo a Supabase Storage Backend: routes-storage.ts → POST /storage/upload Upload genérico a Supabase Storage con signed URLs. Soporta cualquier tipo de archivo. | EXISTE |
| Extracción de texto de PDF (Gemini multimodal) Backend: routes/ai/ingest-pdf.ts → POST /ai/ingest-pdf Gemini 2.5 Flash extrae texto de PDF. Crea summary automáticamente con content_markdown. Guarda pdf_source_url, pdf_page_start, pdf_page_end. | EXISTE |
| Chunking automático + embeddings Backend: summarize-hook.ts (afterWrite), semantic-chunker.ts, chunker.ts Al crear/actualizar summary, auto-chunking + embeddings OpenAI 1536d. Estrategias: recursive-character y semantic. | EXISTE |
| Frontend: UI de ingestión de PDF Frontend: Pendiente (Fase 7 en AI_PIPELINE.md) Botón para que el profesor suba PDF, vea progreso de extracción, y reciba el resumen generado. La ruta de backend existe pero no hay UI. | EXTENDER |
| Endpoint: generar resumen completo desde material NO EXISTE — nuevo endpoint necesario Edge Function que recibe el texto extraído del PDF y lo envía a Claude/Gemini con system prompt de resúmenes médicos. Retorna JSON con bloques flexibles + keywords + definiciones. Diferente de ingest-pdf (que solo extrae texto). | NUEVO |
| System prompt para resúmenes médicos NO EXISTE — nuevo prompt necesario Prompt que instruye a la IA: ser explicativo y completo, usar los 10 tipos de bloque del schema flexible, marcar keywords con {{id}}, adaptar estructura al tema. Debe incluir el schema JSON como referencia. | NUEVO |

| Streaming de Generación PARCIAL El profesor ve el resumen generarse bloque por bloque en tiempo real |  |
| --- | --- |
| SSE streaming en backend (claude-ai.ts) Backend: claude-ai.ts → generateTextStream() Ya genera ReadableStream desde Claude. Usado en rag-chat con stream=1. Patrón SSE completo. | EXISTE |
| SSE streaming en frontend (chatStream) Frontend: as-chat.ts → chatStream() con callbacks onChunk/onSources/onDone Parseo de SSE events, manejo de chunks progresivos, callbacks para UI. Patrón completo para reutilizar. | EXISTE |
| Streaming de bloques JSON (no solo texto) NO EXISTE — extender patrón existente El streaming actual envía texto plano. Para resúmenes, cada bloque JSON debe enviarse completo cuando la IA lo termina. Requiere parseo incremental de JSON. | NUEVO |

| Transformación IA por Bloque PARCIAL El profesor selecciona texto y pide a la IA transformar a lista, comparativa, stages, etc. |  |
| --- | --- |
| generateText() genérico con Claude Backend: claude-ai.ts → generateText({system, messages, model, temperature, maxTokens}) Función base para cualquier generación. Soporta opus/sonnet/haiku, temperature, max_tokens. Retorna {text, tokensUsed}. | EXISTE |
| parseClaudeJson() para respuestas estructuradas Backend: claude-ai.ts → parseClaudeJson(text) Extrae JSON de respuestas Claude (maneja markdown code blocks, texto extra). Ya probado. | EXISTE |
| Endpoint: transformar fragmento de texto NO EXISTE — nuevo endpoint POST /ai/transform-block. Recibe: texto original + tipo destino (list, comparison, stages, callout, etc.) + contexto del resumen. Retorna el bloque JSON transformado. Usa generateText + parseClaudeJson. | NUEVO |
| Prompts por tipo de bloque (padronización) NO EXISTE — biblioteca de prompts Cada tipo de bloque tiene un prompt que define cómo debe lucir. Ej: 'list_detail' siempre tiene ícono + label + descripción. 'comparison' siempre tiene headers claros. Esto garantiza la padronización que quieres. | NUEVO |
| UI: botón contextual en editor TipTap Frontend: TipTapToolbar.tsx tiene toolbar completa. Extender con menú de transformación. Al seleccionar texto en el editor, aparece opción 'Transformar con IA' → submenu con todos los tipos de bloque. Insertar resultado reemplazando la selección. | EXTENDER |

| Regenerar Bloque Individual PARCIAL El profesor pide regenerar una sección específica del resumen |  |
| --- | --- |
| Contexto de resumen completo para IA Backend: retrieval-strategies.ts tiene assembleContext() con límite de 8000 chars Para regenerar un bloque, la IA necesita el contexto de los bloques adyacentes y el material original. assembleContext() ya maneja truncamiento inteligente. | EXISTE |
| Endpoint: regenerar bloque NO EXISTE — nuevo endpoint POST /ai/regenerate-block. Recibe: block actual + bloques adyacentes + instrucciones opcionales. Retorna bloque alternativo. El profesor elige cuál mantener. | NUEVO |

# 2. Sistema de Bloques Flexibles

Extender el sistema actual de SummaryBlock (8 tipos) al schema flexible de 10 tipos con renderizado y edición completa.

| Tipos de Bloque: Renderizado (Alumno) PARCIAL ViewerBlock renderiza cada tipo de bloque en modo solo lectura |  |
| --- | --- |
| Tipos existentes: text, heading, image, video, pdf, callout, divider, keyword-ref Frontend: components/student/ViewerBlock.tsx 8 tipos con renderizado completo. Usa sanitizeHtml(), lazy loading de imágenes, integración Mux para video, 3 estilos de divider (line/dots/ornament). Keyboard accessible. | EXISTE |
| Tipos nuevos: stages (progresión) NO EXISTE en ViewerBlock Línea de progresión con pasos numerados. Cada paso tiene título + descripción + severidad opcional. Visual: círculos conectados por línea, teal progresivo. | NUEVO |
| Tipos nuevos: comparison (tabla comparativa) NO EXISTE en ViewerBlock Tabla con headers, filas comparativas. Esencial para dx diferencial, comparar fármacos. Visual: tabla con header teal oscuro, filas alternas. | NUEVO |
| Tipos nuevos: list_detail (ícono + label + detalle) NO EXISTE en ViewerBlock Lista donde cada item tiene un ícono, un label en bold, y una descripción. Diferente de lista simple HTML. | NUEVO |
| Tipos nuevos: grid (2-3 columnas), two_column (cards lado a lado) NO EXISTE en ViewerBlock Layouts de múltiples columnas para organizar información visualmente. Grid: datos concisos. Two_column: cards con título + contenido. | NUEVO |

| Gestión de Bloques en Editor PARCIAL Reordenar, insertar, eliminar, duplicar bloques en el editor del profesor |  |
| --- | --- |
| Reordenar contenido (backend) Backend: routes/content/reorder.ts → PUT /reorder Endpoint genérico para reordenar cualquier entidad con order_index. Soporta summary-blocks. RPC + fallback. | EXISTE |
| CRUD de bloques (backend) Backend: CRUD factory para summary-blocks (POST/PUT/DELETE /summary-blocks) Create, update, delete, restore, list bloques. Soft-delete. Campos: type, content, order_index, heading_text, heading_level. | EXISTE |
| getSummaryBlocks() en frontend Frontend: summariesApi.ts → getSummaryBlocks(summaryId) Fetch de bloques paginado. Interfaz SummaryBlock con position_x, position_y, width, height para layout futuro. | EXISTE |
| Drag & drop UI para reordenar bloques NO EXISTE — nuevo componente Handle de arrastre (6 puntos) en cada bloque. Usar dnd-kit o Framer Motion drag. Al soltar, llamar PUT /reorder con nuevos order_index. | NUEVO |
| Botón + para insertar bloque entre existentes NO EXISTE — nuevo componente Botón que aparece entre bloques con menú de todos los 10 tipos. Al seleccionar, crea bloque vacío del tipo elegido con POST /summary-blocks. | NUEVO |
| Menú contextual por bloque (eliminar, duplicar, mover) NO EXISTE — nuevo componente Botón ⋮ en cada bloque. Opciones: eliminar (DELETE), duplicar (POST con mismos datos), mover arriba/abajo (PUT /reorder). | NUEVO |

| Tabla summary_blocks (DB) PARCIAL Estructura de datos para los bloques en PostgreSQL |  |
| --- | --- |
| Tabla summary_blocks existente DB: summary_blocks (id, summary_id, type TEXT, content, order_index, heading_text, heading_level, is_active) Tabla básica ya creada con migraciones. type es TEXT libre (no enum), content es texto (no JSONB todavía). | EXISTE |
| Migrar content a JSONB DB: ALTER COLUMN content TYPE JSONB Actualmente content es TEXT. Para bloques como comparison (con rows/columns), stages (con pasos), necesitamos JSONB. Migración necesaria. | EXTENDER |
| Agregar campos: style, metadata DB: ALTER TABLE summary_blocks ADD COLUMN... style JSONB para variaciones visuales (colores de mastery). metadata JSONB para datos auxiliares (image_url, image_position, caption). | NUEVO |

# 3. Keywords con IA

El sistema de keywords ya está completo. Lo nuevo: que la IA cree keywords automáticamente con definiciones y niveles de dificultad.

| Keywords: Sistema Base EXISTE CRUD, popups, highlighting, conexiones, mastery — todo existe |  |
| --- | --- |
| CRUD de keywords Backend: CRUD factory para keywords. Frontend: summariesApi.ts Create, read, update, delete, restore. Campos: name, definition, priority (INT), clinical_priority (FLOAT 0-1), is_foundation (BOOL). Soft-delete. | EXISTE |
| Subtopics por keyword (max 6) Backend: CRUD factory para subtopics. Frontend: summariesApi.ts Cada keyword tiene hasta 6 subtopics. Estos alimentan BKT v4 para tracking de mastery granular. | EXISTE |
| KeywordHighlightPlugin (ProseMirror) Frontend: tiptap/extensions/KeywordHighlightPlugin.ts Plugin que detecta keywords en el texto y aplica Decoration.inline con clase axon-keyword-highlight. Case-insensitive, word-boundary, longest-first matching. | EXISTE |
| InlineKeywordPopover (alumno) Frontend: components/student/InlineKeywordPopover.tsx Portal con @floating-ui. Muestra definición, mastery level (BKT p_know), términos relacionados. Arrow positioning, dismiss on click-outside/Escape. | EXISTE |
| KeywordClickPopover (profesor) Frontend: components/professor/KeywordClickPopover.tsx Profesor selecciona texto → crear keyword con definición y términos relacionados. Popup de edición completa. | EXISTE |
| Conexiones entre keywords (V2) Backend: keyword-connections.ts. Frontend: keywordConnectionsApi.ts 10 tipos médicos (prerequisito, causa-efecto, mecanismo, dx-diferencial, etc.). Bidireccional con canonical a<b. Batch endpoint (max 50). | EXISTE |
| Keyword mastery (BKT aggregation) Frontend: keywordMasteryApi.ts fetchKeywordMasteryByTopic/BySummary. Agrega p_know de subtopics. MASTERY_THRESHOLD=0.75. computeLocalKeywordMastery() para updates optimistas. | EXISTE |

| Keywords: Generación IA PARCIAL La IA identifica keywords, crea definiciones, y asigna dificultad |  |
| --- | --- |
| IA genera keywords en generación de contenido Backend: routes/ai/generate.ts acepta keyword_id como parámetro Al generar flashcards/quiz, la IA ya trabaja con keywords. Pero NO genera keywords nuevos automáticamente. | EXISTE |
| NeedScore para selección adaptativa Backend: generate-smart.ts, algorithm_config table Selecciona keywords por necesidad del alumno: BKT p_know, prioridad, is_foundation, clinical_priority. Ya tiene pesos configurables. | EXISTE |
| Endpoint: IA genera keywords desde texto NO EXISTE — nuevo endpoint POST /ai/extract-keywords. Recibe texto del resumen, retorna array de {name, definition, priority, clinical_priority, suggested_subtopics[], difficulty_level}. El profesor acepta/rechaza cada uno. | NUEVO |
| Dificultad de keyword (campo nuevo) DB: keywords table tiene priority (INT) y clinical_priority (FLOAT). Falta difficulty_level. Agregar difficulty_level (básico/intermedio/avanzado) o reusar priority como proxy. La IA lo asigna basado en complejidad del concepto. | EXTENDER |
| UI: panel de sugerencias de keywords NO EXISTE — nuevo componente Panel lateral o modal que muestra keywords sugeridos por IA. Cada uno con check/X para aceptar/rechazar. Los aceptados se crean vía POST /keywords. | NUEVO |

# 4. Quizzes y Flashcards por Bloque

Generar quizzes/flashcards para bloques específicos del resumen, no solo por keyword.

| Quiz System Base EXISTE CRUD completo de quizzes, preguntas, intentos, y sesiónes de estudio |  |
| --- | --- |
| Quiz Questions CRUD Frontend: quizQuestionsApi.ts. Backend: CRUD factory quiz-questions 4 tipos: mcq, true_false, fill_blank, open. Campos: question, options (JSON), correct_answer, explanation, difficulty (1-3), source (manual/ai). Filtros por keyword_id, difficulty, quiz_id. | EXISTE |
| Quizzes (contenedores) Frontend: quizzesEntityApi.ts. Backend: CRUD factory quizzes Agrupan preguntas bajo un título. source: manual/ai. time_limit_seconds (parcialmente implementado). | EXISTE |
| Quiz Attempts + Review tracking Frontend: quizAttemptsApi.ts, studySessionApi.ts. Backend: routes/study/ Registro de respuestas con is_correct, time_taken_ms. Batch review con FSRS v4 + BKT v4 automático. Study sessions para agrupar. | EXISTE |
| IA genera quiz questions Backend: routes/ai/generate.ts. Frontend: as-generate.ts → generateQuizQuestion() Genera pregunta por summary_id + keyword_id + subtopic_id. Parámetro block_id EXISTE en el endpoint (ya aceptado). Retorna pregunta con _meta y _smart. | EXISTE |
| IA generación adaptativa (Smart) Backend: generate-smart.ts. Frontend: as-generate-smart.ts, smartGenerateApi.ts Selecciona keywords por NeedScore (BKT mastery), genera en batch (1-10 items), dedup 2h window. Soporta auto-create quiz. | EXISTE |

| Flashcard System Base EXISTE CRUD, generación IA, FSRS v4 spaced repetition |  |
| --- | --- |
| Flashcards CRUD Frontend: flashcardApi.ts. Backend: CRUD factory flashcards Campos: front, back, front_image_url, back_image_url, source (ai/manual/imported), keyword_id, subtopic_id. Batch por topic (PERF C1). | EXISTE |
| IA genera flashcards Backend: generate.ts. Frontend: as-generate.ts → generateFlashcard() Genera por summary + keyword + subtopic. block_id aceptado como parámetro. Adaptive batch: adaptiveGenerationApi.ts (3 parallel, AbortSignal). | EXISTE |
| FSRS v4 Spaced Repetition Backend: lib/fsrs-v4.ts (8.7KB). Frontend: studySessionApi.ts → getFsrsStates/upsertFsrsState Per student per flashcard. States: new/learning/review/relearning. stability, difficulty (0-10), reps, lapses. Due date scheduling. | EXISTE |
| BKT v4 Knowledge Tracing Backend: lib/bkt-v4.ts (4KB). Frontend: bktApi.ts Per student per subtopic. p_know, p_transit, p_slip, p_guess, delta. total_attempts, correct_attempts. Batch fetch (max 200). | EXISTE |

| Quiz/Flashcard por Bloque Específico PARCIAL El profesor selecciona bloques del resumen y genera quiz/flashcards para esos bloques |  |
| --- | --- |
| Parámetro block_id en generación Backend: generate.ts acepta block_id en el body El endpoint de generación YA acepta block_id como parámetro opcional. Se pasa al contexto del prompt. Infraestructura lista. | EXISTE |
| UI: botón 'Generar quiz' por bloque NO EXISTE — nuevo componente en editor Cada bloque en modo profesor tiene botón para generar quiz/flashcards de ese bloque. Llama a generateQuizQuestion({summaryId, blockId}) o generateFlashcard({summaryId, blockId}). | NUEVO |
| UI: selección múltiple de bloques para quiz NO EXISTE — nuevo componente Checkboxes en bloques para seleccionar varios. Botón 'Generar quiz de selección' que genera preguntas para los bloques marcados. Usa generateSmart con filtro. | NUEVO |

# 5. Colores Dinámicos por Mastery

Los bloques del resumen cambian de color según el desempeño del alumno en quizzes/flashcards.

| Datos de Mastery (ya existen) EXISTE BKT states, keyword mastery, quiz attempts — toda la data existe |  |
| --- | --- |
| BKT p_know por subtopic Frontend: bktApi.ts → getBktStates(). Backend: bkt_states table Cada subtopic tiene p_know [0-1]. Se agrupa por keyword vía keywordMasteryApi.ts. MASTERY_THRESHOLD = 0.75. | EXISTE |
| Keyword mastery aggregation Frontend: keywordMasteryApi.ts → fetchKeywordMasteryBySummary() Retorna KeywordMasteryMap con mastery [0-1] por keyword, subtopicsMastered/Total, weakestKeywords. computeLocalKeywordMastery() para updates en vivo. | EXISTE |
| Quiz attempts con is_correct Frontend: quizAttemptsApi.ts. Backend: quiz_attempts table Cada intento registra is_correct + time_taken_ms. Se puede consultar por quiz_question_id o session_id. | EXISTE |
| Mastery color config en design system Frontend: design-system/colors.ts → masteryLevels Ya definidos: red (sin datos/bajo), yellow (en progreso), green (dominado). Con bg, border, text para cada nivel. | EXISTE |
| SmartTargetMeta con primary_reason Frontend: as-types.ts → SmartTargetMeta.primary_reason 5 niveles: new_concept, low_mastery, needs_review, moderate_mastery, reinforcement. Con p_know y need_score. | EXISTE |

| Renderizado con Colores de Mastery NO EXISTE ViewerBlock cambia color sutil de fondo/borde según mastery del alumno |  |
| --- | --- |
| Mapear bloques a keywords para color NO EXISTE — nueva lógica Cada bloque contiene keywords (por el highlighting). Agregar lógica que identifica los keywords principales de un bloque y calcula mastery promedio del alumno para ese bloque. | NUEVO |
| Wrapper de bloque con borde/fondo de mastery NO EXISTE — extender ViewerBlock Wrapper alrededor de cada bloque con borde-left y fondo sutil según mastery: rojo (mastery <0.3), ámbar (0.3-0.75), verde (>0.75). Transición suave cuando cambia. | NUEVO |
| Refresh de colores post-quiz NO EXISTE — nueva integración Cuando el alumno completa un quiz, computeLocalKeywordMastery() actualiza el mapa. Los bloques deben re-renderizar con nuevos colores. React Query invalidation o state update. | NUEVO |

# 6. Imágenes y Layout

Sistema de imágenes con posicionamiento, text-beside, y adaptación IA del texto.

| Imágenes Base EXISTE Upload, posicionamiento, drag & drop — ya existe |  |
| --- | --- |
| Upload a Supabase Storage Frontend: ImageUploadDialog.tsx. Backend: routes-storage.ts File picker + drag & drop con preview. Sube a Supabase Storage, retorna URL firmada. Integrado en TipTap toolbar. | EXISTE |
| 3 posiciones (left/center/right) Frontend: tiptap/extensions/ImageWithPosition.ts Extensión TipTap custom. Left: float left, max-width 50%. Right: float right, max-width 50%. Center: display block, max-width 80%. | EXISTE |
| Draggable en TipTap Frontend: ImageWithPosition.ts → draggable: true Las imágenes se pueden arrastrar dentro del editor para moverlas entre párrafos. | EXISTE |

| Imágenes: Extensiones Necesarias PARCIAL Full-width, text-beside mejorado, resize, caption, adaptación IA |  |
| --- | --- |
| Posición full-width ImageWithPosition.ts — agregar 'full' a posiciones Agregar cuarto layout: width: 100%, sin float, margin auto. Pequeña extensión al código existente. | EXTENDER |
| Toolbar de selección de layout Actualmente en ImageUploadDialog. Mover a floating toolbar sobre imagen. Al hacer click en una imagen, aparece toolbar flotante con 4 iconos (left/right/center/full). Click cambia data-position. Más intuitivo que el diálogo actual. | EXTENDER |
| Resize arrastrando esquinas NO EXISTE — nueva extensión TipTap Handles en las 4 esquinas. Al arrastrar, redimensiona manteniendo proporción. Mostrar dimensiones durante resize. TipTap tiene extensiones de resize disponibles. | NUEVO |
| Caption editable ViewerBlock ya muestra caption de bloque image. Editor: agregar campo editable. Debajo de cada imagen, campo de texto para caption con formato básico. Se guarda en block.content.caption. | EXTENDER |
| IA adapta texto al cambiar layout NO EXISTE — nuevo feature Cuando imagen cambia de full a left+text, IA reformatea párrafo adyacente para fluir mejor al lado. Usa POST /ai/transform-block con instrucciones de layout. Indicador visual 'Adaptando...'. | NUEVO |

# 7. Publicación y Exportación PDF

Flujo de publicación (draft/review/published) y exportar resumen a PDF.

| Flujo de Publicación PARCIAL draft → review → published con permisos por rol |  |
| --- | --- |
| Campo status en summaries DB: summaries.status (draft/published/rejected). Backend + Frontend: CRUD existente. Ya existe el campo y se puede actualizar via PUT /summaries/:id. SummaryHeader.tsx muestra badges de status. Pero NO hay flujo de transición con permisos. | EXISTE |
| Roles y permisos Backend: auth-helpers.ts → CONTENT_WRITE_ROLES (professor, admin, owner) Sistema de roles completo con 4 niveles. RLS por institución. Verificación de rol en cada endpoint. Base para restringir transiciones de status. | EXISTE |
| Lógica de transición de status NO EXISTE — nueva validación en backend Reglas: solo profesor puede draft→review. Solo admin/owner puede review→published. Alumno solo ve published. Validación en PUT /summaries. | NUEVO |
| Agregar status 'review' a summaries DB: actualmente solo draft/published/rejected. Agregar 'review'. ALTER TABLE summaries ... CHECK. Pequeña migración. | EXTENDER |

| Exportación PDF NO EXISTE Generar PDF del resumen con estética Axon completa |  |
| --- | --- |
| Renderizar HTML del resumen Frontend: ViewerBlock.tsx ya renderiza bloques a HTML. Base para export. Los bloques ya se renderizan a HTML con estética Axon. Se puede generar un HTML standalone con todos los estilos inline para Puppeteer. | EXISTE |
| Puppeteer/Playwright headless en backend NO EXISTE — nueva Edge Function o servicio Servicio que recibe HTML renderizado y genera PDF pixel-perfect. Opciones: Puppeteer en Docker, Playwright, o servicio externo. Edge Functions de Supabase tienen límites de memoria. | NUEVO |
| Alternativa: PDF server-side con reportlab/html2pdf NO EXISTE — alternativa si Puppeteer no es viable Generar PDF desde el JSON de bloques directamente, sin browser. Más liviano pero menos fiel al visual web. | NUEVO |

# 8. Padronización de Estructura

Templates y patrones reutilizables para que los bloques siempre tengan formato consistente.

| Templates de Bloques NO EXISTE Definir cómo debe lucir cada tipo de bloque siempre |  |
| --- | --- |
| Definición de templates por tipo NO EXISTE — nuevo sistema Cada tipo de bloque tiene un template JSON que define su estructura estándar. Ej: list_detail siempre tiene {icon, label, description}. comparison siempre tiene {headers[], rows[][]}. La IA usa estos templates al generar. | NUEVO |
| Templates por área médica NO EXISTE — nuevo concepto Variaciones por área: cardiología tiene sección de fisiopatología + factores de riesgo. Farmacología tiene mecanismo + efectos adversos + interacciones. La IA elige template según tema. | NUEVO |
| System prompt modular con templates embebidos NO EXISTE — extender arquitectura de prompts El system prompt para generación incluye los templates como ejemplos. Se arma dinámicamente: prompt base + templates del tipo solicitado. Reutilizar patrón de retrieval-strategies.ts. | NUEVO |
| UI: vista de templates disponibles NO EXISTE — nuevo panel admin/profesor Panel donde el profesor ve los templates disponibles, puede personalizar, y elegir cuál usar para cada resumen. | NUEVO |

# Resumen: Endpoints Nuevos Necesarios

| Endpoint | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| POST /ai/generate-summary | Material → resumen JSON completo con bloques + keywords | ALTA |
| POST /ai/transform-block | Texto → tipo de bloque específico (lista, tabla, etc.) | ALTA |
| POST /ai/regenerate-block | Regenerar un bloque individual con contexto | MEDIA |
| POST /ai/extract-keywords | Texto → keywords con definición + dificultad | ALTA |
| POST /ai/generate-block-quiz | Generar quiz para bloques seleccionados | MEDIA |
| POST /export/pdf | HTML renderizado → PDF con estética Axon | MEDIA |

# Resumen: Componentes Frontend Nuevos

| Componente | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| BlockEditor (drag/reorder) | Drag & drop de bloques, botón +, menú contextual | ALTA |
| StagesBlock renderer | Línea de progresión con pasos numerados | ALTA |
| ComparisonBlock renderer | Tabla comparativa editable | ALTA |
| ListDetailBlock renderer | Ícono + label + descripción por item | ALTA |
| GridBlock / TwoColumnBlock | Layouts multi-columna | MEDIA |
| AI Transform Menu | Menú contextual: texto → tipo de bloque | ALTA |
| Keyword Suggestion Panel | Panel de keywords sugeridos por IA | MEDIA |
| Block Quiz Generator UI | Botón por bloque para generar quiz | MEDIA |
| Mastery Color Wrapper | Borde/fondo dinámico por mastery del alumno | MEDIA |
| Image Resize Handles | Esquinas arrastrables para redimensionar | BAJA |
| PDF Export Button | Trigger de exportación con preview | MEDIA |

# Resumen: Migraciones de BD

| Migración | Detalle |
| --- | --- |
| summary_blocks.content → JSONB | Migrar de TEXT a JSONB para bloques estructurados (stages, comparison, etc.) |
| summary_blocks + style JSONB | Nuevo campo para variaciones visuales (colores mastery, custom styling) |
| summary_blocks + metadata JSONB | Datos auxiliares: image_url, image_position, caption, ai_generated |
| summaries.status + 'review' | Agregar 'review' al check constraint de status |
| keywords + difficulty_level | Campo INT o TEXT para dificultad asignada por IA (básico/intermedio/avanzado) |
| block_templates (nueva tabla) | Templates de estructura por tipo de bloque. Campos: type, name, schema JSONB, area_medica |