AXON  Plataforma Médica Educativa

Roadmap

Sistema de Edición de Resúmenes

Documento de planificación técnica para implementar el sistema completo de generación, edición y publicación de resúmenes médicos interactivos en la plataforma Axon.

Fecha: Marzo 2026

Autor: Petrick Brian

Fases: 7 fases  ·  ~12-16 semanas estimadas

# Visión General

Este roadmap define las fases necesarias para construir el sistema completo de edición de resúmenes médicos en Axon. El flujo final será:

Material original (PDF/texto)  →  IA genera resumen completo  →  Profesor edita y corrige  →  Alumno interactúa

## Lo que ya existe

Schema flexible de bloques JSON (prose, key_point, stages, comparison, list_detail, grid, two_column, callout, image_reference, section_divider) que la IA ensambla libremente según el contenido.

Preview HTML funcional con estética Axon: keywords con popup, dark cards, callouts, etapas con progresión visual, grids responsivos.

Sistema de imágenes con 4 layouts (izquierda + texto, derecha + texto, centro, ancho completo), drag & drop, y selector de posición.

Toggle editor/alumno que oculta herramientas de edición.

Botón + entre bloques para insertar contenido nuevo.

# Fases del Roadmap

| FASE 1 · 2-3 semanas Texto Editable + Formato Inline El profesor puede editar cualquier texto directamente en el resumen |  |
| --- | --- |
| Prioridad: ALTA |  |
| 1. | Integrar TipTap como editor de cada bloque de prosa Cada bloque de texto se convierte en una instancia TipTap editable. El profesor hace click y edita directamente. Mantener la estética Axon (Georgia headings, Inter body). |
| 2. | Formato inline: negrita, cursiva, subrayado, tachado Toolbar flotante que aparece al seleccionar texto dentro de un bloque. Incluir los formatos básicos más color de texto y resaltado. |
| 3. | Títulos editables de cada sección Los títulos de cards ('Definición', 'Patogenia', etc.) deben ser editables con contentEditable. El profesor puede renombrar cualquier sección. |
| 4. | Autoguardado del contenido Guardar cambios automáticamente cada 3-5 segundos en el estado local, con indicador visual de 'Guardado' vs 'Guardando...'. |

| FASE 2 · 1-2 semanas Sistema de Keywords Crear, editar y eliminar keywords con definiciones desde el editor |  |
| --- | --- |
| Prioridad: ALTA |  |
| 1. | Crear keyword desde selección de texto El profesor selecciona una palabra/frase → click en 'Crear keyword' → escribe la definición y términos relacionados. Se renderiza como chip teal con popup. |
| 2. | Editar keyword existente Click en un keyword existente → popup de edición donde puede modificar la definición, agregar/quitar términos relacionados, o eliminar el keyword. |
| 3. | Panel lateral de keywords Lista lateral con todos los keywords del resumen. Permite búsqueda, edición rápida, y ver cuáles no tienen definición completa. |
| 4. | Sugerencia automática de keywords por IA La IA analiza el texto y sugiere términos que deberían ser keywords. El profesor acepta o rechaza cada sugerencia. |

| FASE 3 · 2 semanas Gestión de Bloques Reordenar, eliminar, duplicar y agregar cualquier tipo de bloque |  |
| --- | --- |
| Prioridad: ALTA |  |
| 1. | Drag to reorder bloques Handle de arrastre (6 puntos) en la esquina de cada bloque. El profesor arrastra para reordenar. Animación suave tipo Framer Motion. |
| 2. | Eliminar y duplicar bloques Menú contextual (click derecho o botón ⋮) en cada bloque con opciones: eliminar, duplicar, mover arriba/abajo. |
| 3. | Insertar todos los tipos de bloque El menú + entre bloques debe ofrecer todos los tipos: prosa, key point, etapas, tabla comparativa, lista detallada, grid, dos columnas, callout, imagen, separador. |
| 4. | Bloque de tabla comparativa editable Tabla donde el profesor puede agregar/quitar filas y columnas, editar celdas, y cambiar el header. Esencial para diagnóstico diferencial, comparar fármacos, etc. |
| 5. | Bloque de etapas (stages) editable Agregar/quitar pasos, editar título y descripción de cada paso, cambiar severidad. Mantener la línea de progresión visual. |

| FASE 4 · 2 semanas Sistema de Imágenes Avanzado Resize, posicionamiento libre y adaptación por IA |  |
| --- | --- |
| Prioridad: MEDIA |  |
| 1. | Resize de imagen arrastrando esquinas Handles en las 4 esquinas de la imagen. Al arrastrar, la imagen se redimensiona manteniendo proporción. Mostrar dimensiones en px durante el resize. |
| 2. | Caption editable con formato El caption debajo de cada imagen debe ser editable con formato básico (negrita, cursiva) y campo de fuente/crédito. |
| 3. | IA genera caption automático Al subir una imagen, la IA analiza el contexto del bloque adyacente y sugiere un caption relevante. El profesor lo acepta o modifica. |
| 4. | IA adapta texto al cambiar layout Cuando el profesor cambia la imagen de 'full' a 'izquierda + texto', la IA reformatea el párrafo adyacente para que fluya mejor al lado. Trigger automático con indicador visual. |
| 5. | Galería de imágenes del curso Panel con imágenes ya subidas al curso. El profesor puede reutilizar imágenes sin subirlas de nuevo. |

| FASE 5 · 2-3 semanas Generación por IA La IA recibe el material original y genera el resumen completo |  |
| --- | --- |
| Prioridad: ALTA |  |
| 1. | Endpoint: recibir PDF/texto y generar resumen JSON Edge Function en Supabase que recibe el archivo del profesor, lo procesa con Gemini 2.5 Flash o Claude, y devuelve el JSON con la estructura de bloques flexibles. |
| 2. | Prompt engineering para resúmenes médicos Diseñar el system prompt que instruye a la IA: ser explicativo y completo (no telegráfico), usar bloques flexibles, marcar keywords con {{id}}, adaptar estructura al tema. |
| 3. | Generación de keywords con definiciones La IA identifica términos médicos clave, genera definiciones claras de 1-3 oraciones, y marca términos relacionados. Todo incluido en el JSON de salida. |
| 4. | Botón 'Regenerar sección' Si el profesor no está satisfecho con un bloque, puede hacer click en 'Regenerar' para que la IA genere una versión alternativa de esa sección específica. |
| 5. | Streaming de generación Mostrar el resumen mientras se genera (bloque por bloque) usando SSE. El profesor ve el contenido aparecer en tiempo real, no espera a que termine todo. |

| FASE 6 · 1-2 semanas Exportación y Persistencia Guardar en BD, exportar a PDF, flujo de publicación |  |
| --- | --- |
| Prioridad: MEDIA |  |
| 1. | Guardar resumen en Supabase (PostgreSQL) Tabla 'summaries' con columnas: id, course_id, topic, meta (JSONB), blocks (JSONB), keywords (JSONB), status, created_by, reviewed_by, timestamps. |
| 2. | Exportar a PDF manteniendo el visual Axon Usar Puppeteer/Playwright headless para renderizar el HTML del resumen y generar un PDF pixel-perfect con la misma estética: cards, keywords resaltados, imágenes posicionadas. |
| 3. | Flujo draft → review → published La IA genera en status 'draft'. El profesor edita y cambia a 'review'. El admin/owner aprueba y publica. Los alumnos solo ven 'published'. |
| 4. | Versionado de resúmenes Cada edición mayor crea una nueva versión. El profesor puede ver el historial y revertir a versiones anteriores. |

| FASE 7 · 2-3 semanas Componente React para Axon Integrar todo en el frontend de la plataforma |  |
| --- | --- |
| Prioridad: MEDIA |  |
| 1. | Componente <SummaryRenderer /> para alumnos Componente React que recibe el JSON del resumen y renderiza todos los bloques con la estética Axon. Keywords con popup, etapas con progresión, callouts, imágenes con layout. Solo lectura. |
| 2. | Componente <SummaryEditor /> para profesores Extiende el renderer con TipTap, drag & drop de bloques, inserción de imágenes, creación de keywords, y todas las herramientas de edición. Usa los mismos componentes visuales. |
| 3. | Integración con rutas existentes Agregar rutas en professor-routes.ts y student-routes.ts. El profesor accede al editor desde la vista de contenido del curso. El alumno accede al resumen desde su vista de estudio. |
| 4. | Integración con el sistema de progreso Trackear qué resúmenes ha leído el alumno, cuánto tiempo dedicó, qué keywords exploró. Alimentar el sistema de mastery/FSRS existente. |
| 5. | Conectar con flashcards y quizzes Los keywords del resumen pueden generar flashcards automáticamente. Los quizzes pueden referenciar secciones del resumen. Crear un ecosistema de estudio integrado. |

# Dependencias entre Fases

Algunas fases pueden ejecutarse en paralelo. Esta tabla muestra las dependencias críticas:

| Fase | Depende de | Puede paralelizar con |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Ninguna — punto de partida | Fase 2, Fase 5 |
| Fase 2 | Ninguna — punto de partida | Fase 1, Fase 5 |
| Fase 3 | Fase 1 (texto editable) | Fase 4 |
| Fase 4 | Fase 1 (editor base) | Fase 3, Fase 5 |
| Fase 5 | Ninguna — backend independiente | Fase 1, 2, 3, 4 |
| Fase 6 | Fase 5 (generación), Fase 3 (bloques) | Fase 4 |
| Fase 7 | Todas las anteriores | Ninguna — integración final |

# Orden de Ejecución Recomendado

Sprint 1 (semanas 1-3): Fundamentos del Editor

Ejecutar Fase 1 y Fase 2 en paralelo. Estos son los cimientos del sistema de edición — sin texto editable y keywords, nada más funciona. Al mismo tiempo, iniciar Fase 5 en backend porque no tiene dependencias de frontend.

Sprint 2 (semanas 3-5): Bloques e Imágenes

Fase 3 (gestión de bloques) y Fase 4 (imágenes avanzadas) en paralelo. Continuar Fase 5 si no terminó en Sprint 1. Al final de este sprint el editor está completo.

Sprint 3 (semanas 5-7): Persistencia y Exportación

Fase 6: conectar con la base de datos, exportar a PDF, implementar el flujo de publicación. Este sprint conecta el editor con el backend.

Sprint 4 (semanas 7-10): Integración en Axon

Fase 7: crear los componentes React finales, integrar en las rutas existentes, conectar con el sistema de progreso, flashcards y quizzes. Testing end-to-end.

Buffer (semanas 10-12): QA y Refinamiento

Testing completo con contenido real (resúmenes médicos de diferentes áreas). Ajustar prompt de IA según feedback de profesores. Pulir la UX del editor. Preparar para producción.

# Stack Técnico

## Frontend (Editor)

TipTap v2 como motor de edición de texto, con nodos custom para cada tipo de bloque (prose, key_point, stages, comparison, etc.). React 18 con TypeScript. Framer Motion para animaciones de drag & drop. Los componentes usan el design-system existente de Axon (colors.ts, typography.ts, components.ts).

## Frontend (Renderer)

Componente React puro que recibe JSON y renderiza bloques. Sin TipTap ni dependencias de edición. Ligero para que la vista del alumno cargue rápido. Reutiliza los mismos estilos del editor.

## Backend (Generación IA)

Edge Function en Supabase (Hono + Deno). Recibe PDF vía multipart, extrae texto, envía a Gemini 2.5 Flash con el system prompt de resúmenes médicos. Retorna JSON con bloques y keywords. SSE para streaming.

## Backend (Persistencia)

Tabla 'summaries' en PostgreSQL (Supabase). Columnas JSONB para blocks, keywords, y meta. Índices en course_id y status para queries rápidas. RLS por rol (profesor edita, alumno solo lee published).

## Exportación PDF

Puppeteer headless en una Edge Function o servicio separado. Renderiza el HTML del resumen con los estilos Axon y genera un PDF. Alternativa: usar reportlab en Python si se prefiere generar server-side sin browser.

# Archivos de Referencia

Los siguientes archivos ya existen en el proyecto y sirven como base para la implementación:

Schema y Data

docs/resumen-block-schema.json — Schema flexible de bloques con todos los tipos definidos y documentados.

docs/resumen-schema-ejemplo.json — Ejemplo concreto de aterosclerosis con keywords, secciones y metadata.

Previews HTML

docs/Resumen_Aterosclerosis_Completo.html — Resumen completo (~12K palabras) con estética Axon. Referencia visual para el renderer.

docs/Resumen_Aterosclerosis_Preview.html — Versión compacta con keywords, cards y callouts.

docs/Resumen_DragDrop_Preview.html — Prototipo de drag & drop de imágenes + inserción de bloques.

docs/Resumen_ImageLayout_Preview.html — Sistema de layouts de imagen (izq/der/centro/full) con adaptación IA.

Design System

src/app/design-system/ — Tokens de color, tipografía, componentes, reglas. Todo componente nuevo debe usar estos tokens.

src/app/components/tiptap/ — Extensiones TipTap existentes. Base para extender con nodos custom de resumen.